Nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa đạt điều kiện (1) — còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất là "xóa lịch sử" và "lọc theo loại". - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa đạt điều kiện (2) — chưa review chéo; và điều kiện (3) — mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Mở ứng dụng → Dán số điện thoại/đường link đáng ngờ vào ô tìm kiếm → Nhấn "Kiểm tra" và đọc nội dung cảnh báo kèm lý do → Nhấn "Gửi báo cáo" để cung cấp thêm thông tin về số/link lừa đảo → Hoàn tất gửi báo cáo. • Người demo: Đại diện nhóm Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) trực tiếp thao tác demo sản phẩm chạy thật; Product Owner điều phối và giải thích giá trị mang lại. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Dành cho cô Mai & chị Vy: "Khi xem kết quả cảnh báo và lý do lừa đảo, cô/chị thấy nội dung giải thích đã đủ rõ ràng, dễ hiểu để quyết định dừng chuyển tiền ngay chưa, và có gặp khó khăn gì khi thao tác không?" 2. Dành cho anh Phúc: "Dưới góc độ chuyên môn ngân hàng, thông tin cảnh báo và luồng gửi báo cáo lừa đảo hiện tại đã đủ các dữ liệu cần thiết để phía ngân hàng tiếp nhận hỗ trợ xác minh chưa?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2: Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: - Trình diễn PBI-05 là "đã hoàn thành" là vi phạm DoD và tính minh bạch của Scrum (chỉ PBI Done mới được coi là Increment hoàn chỉnh). - Theo Scrum, đại diện Developers nên là người trực tiếp demo sản phẩm chạy thật. Sửa thành: Product Owner thông báo rõ các PBI đã Done (PBI-01, 02, 03) và các PBI chưa Done (PBI-04, 05). Sau đó, đại diện Developer (Thu An/Gia Bình/Mai Lan) demo Increments đã Done theo User Journey trên cả máy tính và điện thoại. PBI chưa Done chỉ tóm tắt trạng thái tiến độ, không demo như một tính năng hoàn tất. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review không phải là cuộc họp báo cáo tiến độ/trạng thái cá nhân (status meeting). Đây là buổi cộng tác, thu nhận phản hồi từ Stakeholders về Increment sản phẩm. Sửa thành: Dành toàn bộ thời gian này để Stakeholders (cô Mai, anh Phúc, chị Vy) trực tiếp trải nghiệm thử, đặt câu hỏi, đưa ra phản hồi; cả Scrum Team cùng lắng nghe, trao đổi, thảo luận và làm rõ các góc nhìn với Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: - 3 phút là quá ít cho Stakeholders đóng góp ý kiến. - Scrum Master không có thẩm quyền quyết định tính năng/góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau (đây là trách nhiệm của Product Owner). Không chốt kế hoạch Sprint sau ngay tại Sprint Review vì việc lập kế hoạch thuộc về Sprint Planning. Sửa thành: Product Owner tổng kết lại các phản hồi đã ghi nhận từ Stakeholders, giải thích hướng xử lý (đưa vào Product Backlog để xem xét/sắp xếp thứ tự ưu tiên); Scrum Master hỗ trợ điều phối chốt phiên họp đúng giờ (timebox). |

Nhiệm vụ 3: Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng này vào Product Backlog như một User Story mới; cảm ơn chị Vy và thông báo nhóm sẽ đánh giá mức độ ưu tiên, giá trị mang lại trong các đợt tinh chỉnh Backlog (Backlog Refinement) cho các Sprint tiếp theo, không cam kết thời gian làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers và Product Owner ghi nhận đây là lỗi giao diện/hiển thị (UI/UX bug) trên thiết bị di động của PBI-02 đã Done; Product Owner ghi nhận đưa vào Product Backlog với mức độ ưu tiên cao để xử lý sớm, không hứa sửa ngay trong buổi Review. |